## Slide 1
Préparation
Gestion
Clôture
Phase Initiale
Phase d’Analyse et de validation
Phase de Planification
Phase d’exécution
Phase de clôture
1. Création de la Demande de changement
2. Pré-Validation de la Demande de changement
3. Analyse des impacts et des risques
4. Validation de la Demande de changement
5. Insertion de la demande de changement dans le planning
6. Validation du planning de demande de changement
7. Exécution de la demande de changement
8. Clôture de la demande de changement
9. Approbation de la clôture de la demande de changement
10. Mise à jour du registre de suivi des CR
Registre de problèmes
Mauvaise idée
OK
Suivi des Risques
Trop d’impacts négatifs
OK
Parties prenantes
Gestionnaire de changement
Valideur des changement
Exécuteur de changement